体育设施和管理

【概况】2016年市级体育场馆在建项目均按计划有序推进。打造体育事业发展根基。市水上训练基地、市体育中心综合体育馆已竣工投入使用；富邦体育场改造提升工程一期已完成，进入二期施工；市第二少年业余体育学校二期、市小球中心已开工建设；市老年体育活动中心将于年底投入使用；市游泳训练中心前期工作按计划进行；市奥体中心一期主体工程全部结顶，预计截至年底完成总投资的60.2%，并计划于2017年底基本建成。

【宁波奥体中心工程主体结构结顶】在市委、市政府及各级职能部门的大力支持下，2016年，宁波奥体中心项目一期工程施工有序推进，截止到12月底，游泳馆、体育馆及综合训练馆主体结构均已完工，开始屋面钢桁架吊装和幕墙施工，按原定计划完成了所有工作内容。年度完成投资超30%，累计完成投资超60%，为奥体中心投入运营奠定了良好的基础。

【公共体育场馆向社会开放】2016年通过政府购买体育公共服务的形式，继续推行大型体育场馆免费低收费向公众开放。7月1日起，直属体育场馆免费开放服务时间由原来的每周一天增加到每周二天，元旦、五一国际劳动节、十一国庆节和8月8日全民健身日直属体育场馆全面免费向社会开放。建立学校体育场地设施向社会开放的长效机制，配合教育部门对进入学校场馆健身人群实行有效的身份识别认证，提高管理和监督效率。